AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

ÜMUMTƏHSİL MÜƏSSİSƏSİNİN

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİNİN

2026–2027-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ

FƏALİYYƏT PLANI

| Təhsil müəssisəsi: | H.Cəbrayilov adına 99 nömrəli tam orta məktəb |
| --- | --- |
| Direktor: | Məmmədova Ofelya Həsən qızı |
| Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini: | Nəbiyev Arif Moylə oğlu |
| Tədris ili: | 2026–2027 |
| Tarix: | 14.09.2026 |

Bakı – 2026

TƏSDİQ EDİRƏM

Məktəbin direktoru:            Məmmədova O.H

«____» ______________ 2026-cı il

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİNİN
2026-2027-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ FƏALİYYƏT PLANI

Məqsəd: Məktəbin maddi-texniki bazasının qorunması və səmərəli istifadəsi, sanitar-gigiyenik və təhlükəsizlik tələblərinin əməl olunması, bina və ərazinin tədris prosesinin tələblərinə uyğun vəziyyətdə saxlanılması, təsərrüfat işlərinin planlı və səmərəli təşkil edilməsi.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: maddi-texniki təminat; inventar və əmlakın uçotu və qorunması; təmir və abadlıq; sanitariya və gigiyena; əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi; kommunal təsərrüfat; ərzaq və içməli su məsələləri (məktəbin fəaliyyət xüsusiyyətindən asılı olaraq); işçilərin təsərrüfat üzrə fəaliyyətinin təşkili; sənədləşmə və hesabatlılıq.

| № | Fəaliyyət istiqaməti və görüləcək işlər | Müddət | Məsul şəxs(lər) | Nəticə / qeyd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Məktəb binasının, sinif otaqlarının, dəhlizlərin, sanitar qovşaqların və yardımçı sahələrin ümumi vəziyyətinin yoxlanılması | Avqust–sentyabr, sonra aylıq | Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini | Yoxlama nəticələri və aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması |
| 2 | Yeni tədris ilinə hazırlıq üzrə təmir, təmizlik, abadlıq və inventarlaşdırma işlərinin planlaşdırılması | Avqust–sentyabr | Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini, texniki işçilər | Məktəbin tədris ilinə hazır vəziyyətə gətirilməsi |
| 3 | Məktəb mebel, avadanlıq, təsərrüfat ləvazimatları və digər maddi sərvətlərə olan tələbatının müəyyənləşdirilməsi | Avqust–sentyabr | Direktor müavini, maddi məsul şəxslər | Tələbat siyahısı |
| 4 | Maddi-texniki bazanın inventarlaşdırılması, inventar nömrələrinin və əmlakın uçotunun dəqiqləşdirilməsi | Sentyabr, zərurət olduqda | Direktor müavini, maddi məsul şəxslər | İnventar siyahısı və uçotun dəqiqləşdirilməsi |
| 5 | Məktəb ərazisinin təmizliyi, yaşıllaşdırılması və abadlığının təşkili, ağac və dekorativ bitkilərə qulluq işlərinə nəzarət | İl boyu | Direktor müavini, texniki işçilər | Ərazinin səliqəli və təhlükəsiz saxlanılması |
| № | Fəaliyyət istiqaməti və görüləcək işlər | Müddət | Məsul şəxs(lər) | Nəticə / qeyd |
| 6 | İstilik sisteminin, elektrik və su təsərrüfatının, kanalizasiya və digər mühəndis-kommunikasiya xətlərinin işlək vəziyyətinin yoxlanılması | Sentyabr–oktyabr və il boyu | Direktor müavini, aidiyyəti texniki şəxslər | Nasazlıqların vaxtında aradan qaldırılması |
| 7 | Payız-qış mövsümünə hazırlıq: istilik sistemi, qapı-pəncərələr, dam örtüyü və istilik izolyasiyası sahəsində olan problemlərin yoxlanılması | Sentyabr–noyabr | Direktor müavini | Mövsümə hazırlıq aktı / görülmüş işlər |
| 8 | Qış mövsümündə istilik rejiminin, sinif otaqlarında temperatur və havalandırma şəraitinin nəzarətdə saxlanılması | Noyabr–mart | Direktor müavini, texniki işçilər | Normal istilik və havalandırma şəraiti |
| 9 | Sanitar-gigiyenik qaydalara uyğun təmizlik işlərinin təşkili və gündəlik nəzarəti | Hər gün / il boyu | Direktor müavini, texniki işçilər | Təmiz və gigiyenik mühit |
| 10 | Sanitar qovşaqlarda su, sabun, gigiyena vasitələri və digər zəruri ləvazimatların təminatına nəzarət | Həftəlik / il boyu | Direktor müavini | Daimi təminat |
| 11 | Yanğın təhlükəsizliyi vasitələrinin (yanğınsöndürənlər, çıxışlar, evakuasiya planları və s.) vəziyyətinin yoxlanılması | Rüblük və zərurət olduqda | Direktor müavini, məsul şəxslər | Təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluq |
| 12 | Təxliyə yollarının, ehtiyat çıxışlarının və giriş-çıxışların açıq və təhlükəsiz saxlanılmasına nəzarət | Aylıq | Direktor müavini | Təxliyə yolları maneəsiz saxlanılır |
| 13 | Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydaları üzrə təsərrüfat və texniki işçilərin təlimatlandırılmasının təşkili | Sentyabr və zərurət olduqda | Direktor müavini, əməyin mühafizəsi üzrə məsul şəxs | Təlimatlandırma qeydiyyatı |

| № | Fəaliyyət istiqaməti və görüləcək işlər | Müddət | Məsul şəxs(lər) | Nəticə / qeyd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Elektrik avadanlıqlarından təhlükəsiz istifadə, nasaz elektrik xətlərinin və cihazların vaxtında müəyyənləşdirilməsi | Aylıq / il boyu | Direktor müavini | Elektrik təhlükəsizliyi təmin edilir |
| 15 | Məktəbdə istifadə olunan alət, avadanlıq və təsərrüfat ləvazimatlarının sazlığının yoxlanılması | Aylıq | Direktor müavini, texniki işçilər | Saz inventar və avadanlıq |
| 16 | Məktəbin əmlakının qorunması, maddi məsul şəxslərin müəyyənləşdirilməsi və məsuliyyət sahələrinin dəqiqləşdirilməsi | Sentyabr | Direktor, direktor müavini, maddi məsul şəxslər | Məsuliyyət bölgüsü |
| 17 | İstifadəyə yararsız, köhnəlmiş və sıradan çıxmış inventar və avadanlıqların müəyyənləşdirilməsi və qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması | İl ərzində | Direktor müavini, komissiya | Akt / təkliflər |
| 18 | Təsərrüfat işləri ilə bağlı daxil olan ərizə, müraciət, tələb və göstərişlərin qeydiyyatı və icrasına nəzarət | İl boyu | Direktor müavini | İcra intizamı |
| 19 | Məktəbdə təmirə ehtiyacı olan sahələrin müəyyənləşdirilməsi, təmir işlərinin prioritetləşdirilməsi və icrasına nəzarət | Rüblük / ehtiyac olduqda | Direktor müavini | Təmir planı və icra |
| 20 | Tədris ili ərzində qəza və nasazlıqların operativ aradan qaldırılmasının təşkili | İl boyu | Direktor müavini, aidiyyəti işçilər | Operativ müdaxilə |
| 21 | Qış mövsümündə qar, şaxta və digər hava şəraiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili | Noyabr–mart | Direktor müavini, texniki işçilər | Təhlükəsiz giriş-çıxış |
| 22 | Məktəb ərazisində sanitar təmizlik və tullantıların vaxtında çıxarılmasına nəzarət | Həftəlik / il boyu | Direktor müavini, texniki işçilər | Ərazi təmiz saxlanılır |
| 23 | İçməli su mənbələrinin və su qablarının gigiyenik vəziyyətinin nəzarətdə saxlanılması | Həftəlik / il boyu | Direktor müavini | Sanitar təhlükəsizlik |
| 24 | Tədris ili ərzində kommunal xidmətlərdən səmərəli istifadə, enerji və suya qənaət tədbirlərinin həyata keçirilməsi | İl boyu | Direktor müavini, bütün işçilər | Resurslardan qənaətlə istifadə |
| № | Fəaliyyət istiqaməti və görüləcək işlər | Müddət | Məsul şəxs(lər) | Nəticə / qeyd |
| 25 | Texniki işçilər arasında iş bölgüsünün aparılması və gündəlik fəaliyyətə nəzarət | Sentyabr və il boyu | Direktor müavini | İş bölgüsü və nəzarət |
| 26 | Texniki heyətin davamiyyətinə və iş intizamına nəzarət, ehtiyac yarandıqda rəhbərliyə məlumat verilməsi | Gündəlik / aylıq | Direktor müavini | Davamiyyət və intizam |
| 27 | Məktəbə daxil olan maddi sərvətlərin qəbulunda, yerləşdirilməsində və qorunmasında iştirak | İl boyu | Direktor müavini, maddi məsul şəxslər | Qəbul və uçot sənədləri |
| 28 | Tədris ili ərzində keçirilən tədbirlər üçün zal, həyət və digər məkanların təsərrüfat baxımından hazırlanmasına kömək | Tədbirlərdən əvvəl | Direktor müavini, texniki işçilər | Məkanların tədbirə hazırlığı |
| 29 | Təhlükəsizlik, yanğın və sanitariya qaydaları ilə bağlı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər planının hazırlanması | Zərurət olduqda | Direktor müavini | Nöqsanların aradan qaldırılması |
| 30 | Yaz-yay mövsümünə hazırlıq: məktəb ərazisinin abadlaşdırılması, dam örtüyü, yağış suları və xarici sahələrin yoxlanılması | Aprel–may | Direktor müavini, texniki işçilər | Yaz-yay mövsümünə hazırlıq |
| 31 | Cari və əsaslı təmirə ehtiyacı olan işlərin növbəti tədris ili üçün ilkin planlaşdırılması və rəhbərliyə təqdim edilməsi | May–iyun | Direktor müavini | Növbəti il üçün təkliflər |
| 32 | Tədris ilinin sonunda inventar və avadanlıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, yay dövrü üçün qorunma tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi | May–iyun | Direktor müavini, maddi məsul şəxslər | Yekun inventar nəzarəti |
| 33 | Yay tətili dövründə təmir, rənglənmə, təmizlik və abadlıq işlərinin təşkilinə nəzarət | İyun–avqust | Direktor müavini | Yeni tədris ilinə hazırlıq |
| 34 | İl ərzində görülmüş təsərrüfat işləri üzrə yekun hesabatın hazırlanması və məktəb rəhbərliyinə təqdim edilməsi | İyun–avqust | Direktor müavini | Yekun hesabat |

Fəaliyyət planını tərtib etdilər:

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini					A.M.Nəbiyev