Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil

Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi

Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin

müdir müavini,

müdir səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən

Xəyalə Əhmədzadə xanıma

Məlumat

Hörmətli Xəyalə xanım.

Məlumat üçün bildiririk ki, Binəqədi rayonu 99 nömrəli tam orta məktəbdə sonuncu dəfə 2006-2007-ci ildə əsaslı təmir işləri görülmüşdür. ETN ƏTTİ tərəfindən cari ilin iyul ayının 27-dən məktəbdə cari təmir işlərinə başlanmışlar.

Hal-hazırda təmir işləri davam etməkdədir. Məktəbin ibtidai korpusunda 2(iki) sanitar qovşaqı var.

Hər 2 sanitar qovşaq təmirsiz vəziyyətdədir. Birinci mərtəbədə sanitar qovşağında təmir işləri davam etməkdədir. Əlavə olaraq onu da bildiririk ki, II mərtəbənin sanitar qövşağının ümumi

təmirinə ehtiyyac var. Su və kanalizasiya xəttləri yenilənməlidir.

İyul ayında başlanılan təmir işləri birinci mərtəbədə müəyyən qədər yekunlaşmışdır. Lakin təmirdən 15 gün keçməsinə baxmayaraq 11.08.2025-ci il tarixində birinci mərtəbədə dəhlizin təmir edilmiş tavanı çökmüşdür. Davamı olaraq digər hissələrdə deformasiya və çökmə davam edir.

Məktəbin əsas ibtidai korpusunda su boru xəttləri yararsız vəziyyətdədir. Yağış yağan zaman boru xəttləri yararsız olduğundan yağan sular sinif otaqlarına dolur və sinif otaqlarını yararsız vəziyyətə salır. Su boru xəttlərinin ümumi təmirə ehtiyacı vardır. Nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik. Əvvəlcədən sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.

Direktor vəzifəsini müvəqqəti əvəz edən şəxs:                                          Məhiyev R.V

Hörmətli Kənan müəllim.

Məlumat üçün sizə bildiririk ki, 99 nömrəli tam orta məktəbdə axırıncı dəfə 2006-2007-ci ildə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Uzun illərdən sonra bu ilin iyul ayının 27-sində təmir işlərinə başlamışdılar. 99 nömrəli tam orta məktəbin rəhbərliyi və kollektıvi adından Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə və sizə öz təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, 99 nömrəli tam orta  məktəbdə uzun illərdən sonra təmir işləri aparılır. Məktəbin əsas korpusunun I mərtəbəsindən IV mərtəbəyə qədər dəhlizlərin daxili divarları rənglənmişdir. İbtidai korpusun I və II mərtəbəsində sanitar qovşağı təmir olunur. Əlavə I mərtəbənin əsas korpusunda 12 ədəd qapının yenisi ilə əvəz olunacaqdır. Hörmətli  Kənan müəllim 21.02.2024-cü ildə təsdiq edilmiş qüsur aktında 59 m2 köhnə qapıların dəyişdirilməsi göstərilmişdir. Ancaq cəmi 12 qapının ölçüsünü götürüblər. Əsas binanın II, III, IV mərtəbələrində köhnə, pis vəziyyətdə olan çoxlu sayda qapılar vardır. Xahiş edirik onlarında dəyişdirilməsini nəzərə alıb köməklik edəsiniz. Məktəbin əsas korpusunun I mərtəbəsinin dəhlizinin döşəməsi yararsız vəziyyətdədir. Döşəmənin dəyişdirilməsinə köməklik edəcəyinizi sizdən xahiş edirik.

Məktəbin əsas və ibtidai korpusunda su boru xəttləri yararsız vəziyyətdədir. Yağış yağan zaman boru xəttləri yararsız olduğundan yağan sular sinif otaqlarına dolur və sinif otaqlarını yararsız vəziyyətə salır. Su boru xəttlərinin ümumi təmirə ehtiyacı vardır. Nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik. Əvvəlcədən sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.